# Техническое задание и календарный план научно-исследовательской работы

Тема: метод и программное средство проверки достоверности текста по

документу-источнику на основе анализа внимания языковой модели (SpanVerify).

Формулировки видов работ — научно-исследовательские. Виды работ, не относящиеся

к НИР (производство, изготовление образцов, сертификация, упаковка, маркетинг,

продвижение, конструкторская и технологическая документация, закупка

оборудования, клинические испытания, патентование, публикация статьи и участие

в конференции как результат, преакселерация, бизнес-план), в план не включены.

────────────────────────────────────────

## 1. Техническое задание

### 1.1. Основание и цель

Основание: практическая потребность в выборочной проверке текстов, которые

готовятся по документам (справки, ответы на запросы, обобщения регламентов).

Цель работы: разработать и исследовать метод, который по документу-источнику и

ответу указывает фрагменты ответа, не подтверждённые документом, и даёт

количественную оценку достоверности ответа; реализовать метод в виде

программного средства, пригодного к использованию на обычном рабочем

компьютере.

### 1.2. Задачи работы

Исследовать существующие подходы к проверке соответствия текста источнику и

определить постановку задачи для русскоязычных текстов.

Разработать признаки недостоверности на основе внимания языковой модели и

векторных представлений; изучить знак и информативность каждого признака.

Разработать схему агрегации: агрегация признаков по токенам, выделение

связных фрагментов, расширение до границ предложения, оценка ответа в целом.

Разработать процедуру обучения и калибровки по целевому уровню ложных

срабатываний, исключающую подбор порога по тестовой выборке.

Провести вычислительные эксперименты: метрики по токенам и фрагментам,

сравнение признаков между собой и по слоям модели, доверительные интервалы.

Разработать программное средство: локальное приложение, HTTP-интерфейс,

интерфейс командной строки; обеспечить воспроизводимость сборки.

Подготовить отчётность: описание метода, руководство пользователя, отчёт о

НИР, документацию по обучению на собственных данных.

### 1.3. Объект и предмет исследования

Объект — пары «документ-источник — ответ» (ответы языковых моделей и людей).

Предмет — связь между опорой фрагментов ответа на документ и внутренними

сигналами языковой модели; методы локализации неподтверждённых фрагментов.

### 1.4. Методы исследования

анализ подходов к проверке фактической опоры текста на источник;

вычислительный эксперимент на размеченных парах;

статистическая оценка: precision, recall, F1, FPR, AUC, доверительные

интервалы методом бутстрэпа, парные сравнения;

сравнение признаков и слоёв модели;

воспроизводимые автоматические проверки (непрерывная интеграция).

### 1.5. Требования к результатам

| № | Требование | Форма представления |
| --- | --- | --- |
| 1 | Описание метода: признаки, агрегация, пороги, калибровка | разделы отчёта о НИР и README модуля |
| 2 | Параметры метода, воспроизводимые по seed | config/weights.json, config/head.json |
| 3 | Программное средство | .exe для Windows (один файл), .pyz, HTTP-интерфейс, CLI |
| 4 | Оценка качества на отложенной части | отчёт прогона, файл метрик |
| 5 | Пилотное исследование по слоям реальной модели | отчёт пилота (артефакт запуска) |
| 6 | Руководство пользователя | docs/РУКОВОДСТВО.md |
| 7 | Отчёт о НИР | docs/ОТЧЁТ_о_НИР_шаблон.md + материалы репозитория |

### 1.6. Критерии приёмки

Договорный критерий (проект 117812, ТЗ п. 4.1 треб. 6): на отложенной по

документам части набора из 1200 пар — F1 ≥ 0.50 при FPR ≤ 0.40. Внутренний

ориентир проекта (заявка, мастер-промт) строже договорного: F1 ≥ 0.90 при

FPR ≤ 0.10; он проверяется отдельной строкой отчёта и не подменяет договорный.

| Критерий | Значение | Способ проверки |
| --- | --- | --- |
| Договорный: качество по токенам на отложенной части | F1 ≥ 0.50 | python -m spanverify evaluate --dataset data/corpus_a/splits/test.jsonl |
| Договорный: ложные срабатывания | FPR ≤ 0.40 | там же |
| Внутренний ориентир: качество по токенам | F1 ≥ 0.90 | python -m spanverify evaluate --dataset data/demo_pairs.jsonl |
| Внутренний ориентир: ложные срабатывания | FPR ≤ 0.10 | там же |
| Воспроизводимость обучения | одинаковый seed → одинаковый файл параметров | сверка контрольной суммы в CI |
| Автоматические проверки | все проходят | GitHub Actions: тесты, покрытие ≥ 85 %, стиль |
| Работоспособность приложения | запускается и отвечает | смоук-тест собранного .exe в CI |
| Отсутствие подбора порога по тесту | подтверждается кодом и журналом | train.py, PROGRESS.md |

### 1.7. Ограничения и допущения

Вычисления — на CPU; модель признаков небольшая (зависимость от выбора модели

указана в отчёте).

Демонстрационный корпус синтетический; для прикладных выводов требуется

разметка пользователя.

Пилот ограничен объёмом в десятки контрастных пар; доверительные интервалы

широкие.

────────────────────────────────────────

## 2. Календарный план

### 2.0. Календарный план договора (Приложение № 4 к договору)

Договорный план — два этапа по 6 месяцев; вознаграждение 200 000 руб. за первый

этап и 300 000 руб. за второй. Внутренние этапы 1–8 (ниже) — это рабочая

декомпозиция внутри договорных этапов, она не меняет ни сроков, ни суммы.

| Этап | Срок | Содержание | Результат | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й этап | 1–6-й месяцы | исследование подходов, постановка задачи, реализация и обучение метода, оценка на отложенной части, пилот на реальной модели, сборка опытного образца | метод и его параметры, размеченный набор, протокол эксперимента, опытный образец программы | 200 000 руб. |
| 2-й этап | 7–12-й месяцы | доведение программного средства до поставки, локальный веб-интерфейс и HTTP API, руководство пользователя, приёмка в объёме программы испытаний, оформление РИД, подготовка отчёта о НИР | поставка (исполняемый файл и переносимый пакет с контрольными суммами), документы приёмки, РИД, отчёт о НИР | 300 000 руб. |

Отчётность по этапам подаётся в АС «Фонд-М» не позднее чем за 20 календарных

дней до окончания этапа.

1-й этап: промежуточный отчёт, акт, финансовый отчёт.

2-й этап: заключительный отчёт, акт, финансовый отчёт, пакет

предускорения, заявка на РИД, бизнес-план (по линии «Студенческий стартап» /

«Старт»), дорожная карта, отчёт о достижении результатов.

Календарные даты этапов проставляются при подаче заявки.

### 2.1. Рабочая декомпозиция (внутренние этапы)

Сроки указаны в месяцах от начала работы; календарные даты проставляются при

подаче заявки.

| Этап | Содержание работы | Результат этапа | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исследование подходов, постановка задачи, выбор признаков | аналитическая записка, постановка задачи | 1-й месяц |
| 2 | Реализация признаков и схемы агрегации; подготовка размеченного набора пар | описание признаков, размеченный набор | 2–3-й месяцы |
| 3 | Обучение и калибровка метода по целевому уровню ложных срабатываний | обученные параметры, воспроизводимая процедура обучения | 4-й месяц |
| 4 | Оценка качества на отложенной части; метрики по токенам и фрагментам | протокол эксперимента, таблицы метрик | 5-й месяц |
| 5 | Пилотное исследование признаков по слоям реальной модели | отчёт пилота с доверительными интервалами | 6-й месяц |
| 6 | Разработка программного средства (приложение, HTTP-интерфейс, CLI) | работающее средство | 7–8-й месяцы |
| 7 | Апробация на контрольных примерах, автоматические проверки, документация | руководство пользователя, протоколы проверок | 9-й месяц |
| 8 | Обобщение результатов, отчёт о НИР | отчёт о НИР | 10-й месяц |

### 2.2. Результаты по этапам (формулировки для заявки)

Этапы 1–2: постановка задачи; описание признаков и агрегации; размеченный

набор пар с разметкой по символам.

Этапы 3–5: обученные параметры; метрики качества; результаты сравнения

признаков и слоёв модели; выводы об информативности сигналов.

Этапы 6–7: программное средство и документация; протоколы автоматических

проверок.

Этап 8: отчёт о НИР с разделением демонстрационных и научных результатов.

### 2.3. Риски и способы их снижения

| Риск | Снижение |
| --- | --- |
| Слабая информативность признаков на реальных текстах | парные эксперименты, расширение набора признаков, калибровка на данных пользователя |
| Ограниченные вычислительные ресурсы | вычисления на CPU, малая модель, разбиение анализа по слоям |
| Недоступность весов модели | локальный кэш весов; замена на другую открытую модель |
| Недостаток размеченных данных | приоритет малых, но аккуратно размеченных наборов; шаблон разметки в комплекте |

### 2.4. Формы отчётности

Отчётность договора (Приложение № 4) подаётся в АС «Фонд-М» не позднее чем за

20 календарных дней до конца этапа:

1-й этап: промежуточный отчёт, акт, финансовый отчёт.

2-й этап: заключительный отчёт, акт, финансовый отчёт, пакет

предускорения, заявка на РИД, бизнес-план «Студенческий стартап» / «Старт»,

дорожная карта, отчёт о достижении результатов.

Документы, из которых собирается отчётность: промежуточный отчёт опирается на

разделы 2–4 отчёта о НИР (метод, параметры, процедура обучения); отчёт по

экспериментальной части — на reports/METRICS.json и reports/CONTRACT.json;

заключительный отчёт о НИР — на docs/ОТЧЁТ_о_НИР_шаблон.md с приложениями

(руководство пользователя, программа и методика приёмки, воспроизведение

экспериментов).

────────────────────────────────────────

## 3. Соответствие договорным этапам

| Договорный этап | Внутренние этапы | Состояние |
| --- | --- | --- |
| 1-й (1–6 месяцы) | 1–5 | выполнен: метод реализован, обучен, откалиброван, оценён на отложенной части, выполнен пилот |
| 2-й (7–12 месяцы) | 6–8 | выполняется: средство собрано и поставлено, документация подготовлена, ведётся оформление отчёта о НИР |

## 4. Отражение фактически выполненной работы

Этапы 1–7 выполнены и зафиксированы в репозитории: метод реализован, обучен и

откалиброван; проведена оценка на отложенной части демонстрационного корпуса

(token F1 0.958 при FPR 0.002 внутри демонстрационного корпуса; на корпусе

другого генератора — 0.737 при FPR 0.145); выполнен пилот на реальной модели в режиме

вычислений на CPU с парным анализом по слоям; программное средство собрано,

проверено автоматическим смоук-тестом и опубликовано по постоянной ссылке;

документация подготовлена (docs/РУКОВОДСТВО.md, PROGRESS.md, ИТОГ.md).

Этап 8 (оформление итогового отчёта) опирается на

docs/ОТЧЁТ_о_НИР_шаблон.md.